|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение к постановлению администрациигорода Мурманскаот 28.05.2019 № 1846 |

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014 – 2043 годы муниципальным образованием город Мурманск на 2017 – 2019 годы

| № п/п | Наименованиеулицы | Номер дома | Планируемые виды работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | Сроки проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Виды и объемы муниципальной поддержки,руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ул. Адмирала флота Лобова | 9 корп. 3 | Ремонт крыши | 2017 год | 0 |
|  | ул. Адмирала флота Лобова | 34 | Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя) | 2017 год | 0 |
|  | ул. Адмирала флота Лобова | 39/13 | Ремонт крыши.Ремонт фасада | 2017 год | 0 |
|  | ул. Александрова | 40 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2017 год | 0 |
|  | ул. Алексея Генералова  | 12 | Ремонт системы горячего водоснабжения без замены водоподогревателя.Ремонт системы холодного водоснабжения.Ремонт системы водоотведения.Ремонт системы отопления. Ремонт крыши.Ремонт фасада.Ремонт системы электроснабжения | 2018 год | 0 |
|  | ул. Алексея Хлобыстова | 18 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2017 год | 0 |
|  | ул. Алексея Хлобыстова | 32 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | ул. Аскольдовцев | 16 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | ул. Аскольдовцев | 20 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | ул. Аскольдовцев | 22 | Ремонт крыши | 2018 год | 0 |
|  | ул. Аскольдовцев | 26 корп. 1 | Ремонт крыши | 2018 год | 0 |
|  | ул. Аскольдовцев | 24 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | ул. Аскольдовцев | 34 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | ул. Аскольдовцев | 38 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования  | 2018 год | 0 |
|  | ул. Баумана | 10 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 годы | 0 |
|  | ул. Баумана | 32 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | ул. Баумана | 34 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | ул. Баумана | 36 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | ул. Баумана | 38 | Ремонт систем холодного водоснабжения.Ремонт систем горячего водоснабжения (в том числе замена водоподогревателя).Ремонт крыши | 2017 - 2019 годы | 0 |
|  | ул. Баумана | 43 корп. 1 (подъезд 3) | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2019 год | 0 |
|  | ул. Беринга | 7 | Ремонт систем холодного водоснабжения.Ремонт систем горячего водоснабжения | 2017 год | 0 |
|  | ул. Беринга | 20 | Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя).Ремонт крыши | 2017 год | 0 |
|  | ул. Бондарная | 32 | Ремонт систем холодного водоснабжения.Ремонт систем горячего водоснабжения.Ремонт крыши | 2017 год | 0 |
|  | ул. Анатолия Бредова | 17 | Ремонт крыши | 2017 год | 0 |
|  | ул. Вице-адмирала Николаева | 1/9 | Ремонт систем холодного водоснабжения.Ремонт систем горячего водоснабжения.Ремонт системы канализации и водоотведения.Ремонт системы отопления | 2017 год | 0 |
|  | ул. Вице-адмирала Николаева | 5 | Ремонт крыши. Ремонт фасада | 2017 год | 0 |
|  | ул. Вице-адмирала Николаева | 6 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2017 год | 0 |
|  | ул. Вице-адмирала Николаева | 7 | Ремонт крыши | 2017 год | 0 |
|  | ул. Вице-адмирала Николаева | 8 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2017 год | 0 |
|  | ул. Вице-адмирала Николаева | 9 | Ремонт крыши.Ремонт фасада | 2018 год | 0 |
|  | ул. Виктора Миронова | 10 | Ремонт систем холодного водоснабжения.Ремонт систем горячего водоснабжения.Ремонт системы канализации и водоотведения | 2017 год | 0 |
|  | ул. Володарского | 2 б | Ремонт систем холодного водоснабжения.Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя).Ремонт системы канализации и водоотведения.Ремонт системы отопления.Ремонт крыши | 2017 год | 0 |
|  | ул. Володарского | 10 | Ремонт системы горячего водоснабжения.Ремонт системы холодного водоснабжения.Ремонт системы водоотведения.Ремонт системы отопления | 2018 год | 0 |
|  | ул. Володарского | 13 | Ремонт системы горячего водоснабжения с заменой водоподогревателя | 2018 год | 0 |
|  | ул. Воровского | 13 | Ремонт системы горячего водоснабжения с заменой водоподогревателя | 2018 год | 0 |
|  | ул. Воровского | 18 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | ул. Гвардейская | 7 | Ремонт систем горячего водоснабжения  | 2017 год | 0 |
|  | ул. Героев Рыбачьего | 9 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | ул. Героев Рыбачьего | 10 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | ул. Героев Рыбачьего | 17 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | ул. Героев Рыбачьего | 18 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | ул. Героев Рыбачьего | 21 | Ремонт крыши | 2017 год | 0 |
|  | ул. Героев Рыбачьего | 26 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | ул. Героев Рыбачьего | 33 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | ул. Героев Рыбачьего | 35 корп.1 | Ремонт крыши | 2017 год | 0 |
|  | пр-т Героев-североморцев | 5 корп. 3 | Ремонт системы отопления | 2018 год | 0 |
|  | пр-т Героев-североморцев | 7 корп. 1 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2017 год | 0 |
|  | ул. Генерала Журбы | 4 | Ремонт крыши.Ремонт фасада.Ремонт систем холодного водоснабжения.Ремонт систем горячего водоснабжения (в том числе замена водоподогревателя).Ремонт системы канализации и водоотведения | 2017 год | 0 |
|  | ул. Декабристов | 4/22 | Ремонт крыши | 2018 год | 0 |
|  | ул. Декабристов | 10 | Ремонт крыши | 2017 год | 0 |
|  | ул. Дзержинского | 3 | Выполнение работ по разработке проектной документации на проведение капитального ремонта крыши.Ремонт крыши.Строительный контроль, проводимый в процессе оказания услуг и (или) выполнения работ по ремонту крыши | 2019 год | 71 966,259 211 113,12161 736,31 |
|  | ул. Достоевского  | 6(подъезд 1) | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2019 год | 0 |
|  | ул. Загородная | 7 | Установка водоподогревателя системы горячего водоснабжения (в составе общего имущества), включая регулятор температуры и другое необходимое оборудование, согласно техническим условиям теплоснабжающей организации | 2017 - 2019 годы | 0 |
|  | ул. Загородная | 13 | Ремонт крыши | 2017 год | 0 |
|  | ул. Зои Космодемьянской | 1 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 годы | 0 |
|  | ул. Инженерная | 7 | Ремонт фасада | 2017 год | 0 |
|  | ул. Капитана Буркова | 13 | Ремонт систем холодного водоснабжения.Ремонт систем горячего водоснабжения.Ремонт системы канализации и водоотведения.Ремонт фасада | 2017 год | 0 |
|  | ул. Капитана Буркова | 25 | Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя) | 2017 год | 0 |
|  | ул. Капитана Буркова | 29 | Ремонт крыши | 2017 год | 0 |
|  | ул. Капитана Буркова | 45 | Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя) | 2019 год | 0 |
|  | ул. Карла Либкнехта | 8 | Ремонт крыши | 2017 год | 0 |
|  | ул. Карла Либкнехта | 30 а | Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя) | 2017 год | 0 |
|  | ул. Кильдинская | 21 | Ремонт фасада | 2017 - 2019 годы | 0 |
|  | ул. Академика Книповича  | 9 а | Ремонт крыши | 2017 год | 0 |
|  | ул. Академика Книповича | 21 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования  | 2018 год | 0 |
|  | ул. Академика Книповича  | 22 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | ул. Академика Книповича | 35 корп. 3 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | ул. Академика Книповича | 49 корп. 3 | Ремонт системы горячего водоснабжения с заменой водоподогревателя | 2018 год | 0 |
|  | ул. Капитана Копытова | 6 | Ремонт крыши | 2017 год | 0 |
|  | ул. Капитана Маклакова | 18 | Ремонт крыши | 2017 год | 0 |
|  | ул. Капитана Маклакова | 20 | Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя) | 2017 – 2018 годы | 0 |
|  | ул. Капитана Маклакова | 37 | Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя) | 2017 год | 0 |
|  | пр-т Кирова | 15 | Ремонт системы канализации и водоотведения | 2017 год | 0 |
|  | пр-т Кирова | 28 в | Ремонт системы водоотведения.Ремонт фундамента.Ремонт подвального помещения | 2018 год | 0 |
|  | пр-т Кирова | 45 | Ремонт крыши | 2018 год | 0 |
|  | пр-т Кольский | 6 | Установка водоподогревателя системы горячего водоснабжения (в составе общего имущества), включая регулятор температуры и другое необходимое оборудование, согласно техническим условиям теплоснабжающей организации | 2018 – 2019 годы | 0 |
|  | пр-т Кольский | 10 | Ремонт системы горячего водоснабжения с заменой водоподогревателя.Ремонт системы холодного водоснабжения.Ремонт системы водоотведения.Ремонт системы отопления.Ремонт крыши | 2018 год | 0 |
|  | пр-т Кольский | 26 | Ремонт системы канализации и водоотведения | 2017 год | 0 |
|  | пр-т Кольский | 36 | Ремонт фасада | 2018 год | 0 |
|  | пр-т Кольский  | 39 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | пр-т Кольский | 41 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | пр-т Кольский | 43 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | пр-т Кольский | 45 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | пр-т Кольский | 47 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | пр-т Кольский | 49 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | пр-т Кольский | 58 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | пр-т Кольский | 60 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | пр-т Кольский | 62 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | пр-т Кольский | 66 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | пр-т Кольский | 68 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | пр-т Кольский | 70 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | пр-т Кольский | 72 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | пр-т Кольский | 76 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | пр-т Кольский | 78 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | пр-т Кольский | 80 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | пр-т Кольский | 84 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | пр-т Кольский | 86 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | пр-т Кольский | 100 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | пр-т Кольский | 104 корп. 1 | Ремонт крыши.Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2017 год | 0 |
|  | пр-т Кольский | 115 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | пр-т Кольский | 117 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | пр-т Кольский | 128 | Ремонт систем горячего водоснабжения (в том числе замена водоподогревателя) | 2017 год | 0 |
|  | пр-т Кольский | 131 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | пр-т Кольский | 137 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | пр-т Кольский | 162 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2017 год | 0 |
|  | пр-т Кольский | 206 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | ул. Коминтерна  | 16 | Выполнение работ по разработке проектной документации на проведение капитального ремонта крыши.Ремонт крыши.Выполнение работ по разработке проектной документации на проведение капитального ремонта фасада.Ремонт фасада | 2019 год | 231 884,572 657 140,04135 187,352 600 453,63 |
|  | ул. Крупской | 40 а | Ремонт систем холодного водоснабжения.Ремонт систем горячего водоснабжения.Ремонт крыши | 2017 - 2019 годы | 0 |
|  | ул. Крупской | 52 | Ремонт систем холодного водоснабжения.Ремонт систем горячего водоснабжения.Ремонт системы канализации и водоотведения.Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2018 годы | 0 |
|  | ул. Крупской | 54 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2017 год | 0 |
|  | ул. Куйбышева | 4 | Выполнение работ по разработке проектной документации на проведение капитального ремонта крыши.Ремонт крыши.Строительный контроль, проводимый в процессе оказания услуг и (или) выполнения работ по ремонту крыши | 2019 год | 36 810,101 899 659,8933 355,79 |
|  | пр-д Ледокольный | 9 | Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя) | 2017 год | 0 |
|  | пр-т Ленина | 15 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | пр-т Ленина | 20 | Ремонт систем холодного водоснабжения.Ремонт систем горячего водоснабжения | 2017 - 2019 годы | 0 |
|  | пр-т Ленина | 22 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 годы | 0 |
|  | пр-т Ленина | 26 | Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя) | 2017 год | 0 |
|  | пр-т Ленина  | 65(подъезд 3, 5) | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2017 год | 0 |
|  | пр-т Ленина | 67 | Ремонт систем холодного водоснабжения.Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя).Ремонт системы водоотведения | 2017 год | 0 |
|  | пр-т Ленина | 70 | Ремонт системы электроснабжения.Ремонт системы горячего водоснабжения без замены водоподогревателя.Ремонт системы холодного водоснабжения.Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2018 годы | 0 |
|  | пр-т Ленина | 72 (подъезд 1, 3) | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | пр-т Ленина | 80 | Выполнение работ по разработке проектной документации на проведение капитального ремонта системы холодного водоснабжения.Ремонт систем холодного водоснабжения.Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя).Строительный контроль по выполнению работ системы горячего водоснабжения.Строительный контроль по выполнению работ по замене водоподогревателя.Ремонт системы водоотведения.Строительный контроль по выполнению работ системы водоотведения | 2019 год | 02 838 326,83014 206,7745 264,0246 258,96 |
|  | пр-т Ленина | 88 | Ремонт фасада | 2017 - 2018 годы | 0 |
|  | ул. Лесная | 12 | Ремонт фасада | 2018 год | 0 |
|  | ул. Ломоносова | 2 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | ул. Ломоносова | 3 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | ул. Ломоносова | 5 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | ул. Ломоносова | 7 корп. 2 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | ул. Ломоносова | 10 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | ул. Ломоносова | 12 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | ул. Ломоносова | 13 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | ул. Ломоносова | 14 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | ул. Ломоносова | 15 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | ул. Магомета Гаджиева | 2/47 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2017 год | 0 |
|  | ул. Магомета Гаджиева | 8 | Ремонт систем холодного водоснабжения.Ремонт систем горячего водоснабжения.Ремонт системы канализации и водоотведения | 2017 год | 0 |
|  | пр-д Михаила Бабикова | 1 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | пр-д Михаила Бабикова | 2 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | пр-д Михаила Бабикова | 3 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | пр-д Михаила Бабикова | 4 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | пр-д Михаила Бабикова | 5 | Ремонт крыши.Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | пр-д Михаила Бабикова | 6 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | пр-д Михаила Бабикова | 7 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | пр-д Михаила Бабикова | 8 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | пр-д Михаила Бабикова | 10 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | пр-д Михаила Бабикова | 11 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | пр-д Михаила Бабикова | 12 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | пр-д Молодежный | 11 | Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя) | 2017 год | 0 |
|  | ул. Морская | 1 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | ул. Морская | 3 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | ул. Морская | 5 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования  | 2018 год | 0 |
|  | ул. Морская | 7 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | ул. Морская | 11 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | ул. Мурманская | 58 | Ремонт крыши | 2017 год | 0 |
|  | ул. Набережная | 15 | Ремонт крыши | 2017 год | 0 |
|  | ул. Нахимова | 17 | Ремонт фасада | 2017 год | 0 |
|  | ул. Октябрьская | 12 | Ремонт фасада | 2017 год | 0 |
|  | пер. Охотничий | 4 | Ремонт систем холодного водоснабжения.Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя).Ремонт системы канализации и водоотведения.Ремонт системы отопления | 2017 год | 0 |
|  | пер. Охотничий | 13 | Ремонт систем холодного водоснабжения.Ремонт систем горячего водоснабжения.Ремонт системы канализации и водоотведения.Ремонт системы отопления | 2017 год | 0 |
|  | пер. Охотничий | 15 | Ремонт систем холодного водоснабжения.Ремонт систем горячего водоснабжения.Ремонт системы канализации и водоотведения.Ремонт системы отопления | 2017 год | 0 |
|  | пер. Охотничий | 17 | Ремонт систем холодного водоснабжения.Ремонт системы канализации и водоотведения.Ремонт системы отопления | 2017 год | 0 |
|  | пер. Охотничий | 19 | Ремонт фасада | 2017 - 2019 годы | 0 |
|  | пер. Охотничий | 21 | Ремонт систем холодного водоснабжения.Ремонт систем горячего водоснабжения.Ремонт системы канализации и водоотведения.Ремонт системы отопления | 2017 год | 0 |
|  | пер. Охотничий | 25 | Ремонт систем холодного водоснабжения.Ремонт систем горячего водоснабжения.Ремонт системы канализации и водоотведения.Ремонт системы отопления.Ремонт системы электроснабжения | 2017 год | 0 |
|  | ул. Академика Павлова | 2 | Ремонт систем холодного водоснабжения.Ремонт систем горячего водоснабжения.Ремонт системы канализации и водоотведения | 2017 год | 0 |
|  | ул. Академика Павлова | 5 | Ремонт крыши | 2017 год | 0 |
|  | ул. Академика Павлова | 9 | Ремонт крыши | 2017 год | 0 |
|  | ул. Павлика Морозова | 5 корп. 2 | Ремонт крыши.Ремонт системы горячего водоснабжения без замены водоподогревателя.Ремонт системы холодного водоснабжения | 2018 год | 0 |
|  | ул. Папанина | 28 | Ремонт крыши. Ремонт фасада | 2017 год | 0 |
|  | ул. Пищевиков | 6 | Ремонт крыши. Ремонт фасада | 2017 год | 0 |
|  | ул. Пищевиков | 9 | Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя) | 2017 - 2019 годы | 0 |
|  | ул. Подгорная | 54 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | ул. Подгорная | 72 | Ремонт систем холодного водоснабжения.Ремонт систем горячего водоснабжения.Ремонт системы канализации и водоотведения.Ремонт системы отопления | 2017 год | 0 |
|  | ул. Подстаницкого | 4 | Ремонт систем холодного водоснабжения.Ремонт систем горячего водоснабжения.Ремонт системы канализации и водоотведения | 2017 год | 0 |
|  | ул. Подстаницкого | 6 | Ремонт крыши.Ремонт систем холодного водоснабжения.Ремонт систем горячего водоснабжения.Ремонт системы канализации и водоотведения | 2017 - 2019 годы | 0 |
|  | ул. Подстаницкого | 10 | Ремонт крыши.Ремонт систем холодного водоснабжения.Ремонт систем горячего водоснабжения.Ремонт системы канализации и водоотведения | 2017 - 2019 годы | 0 |
|  | ул. Подстаницкого | 12 | Ремонт систем холодного водоснабжения.Ремонт систем горячего водоснабжения | 2017 год | 0 |
|  | ул. Подстаницкого | 18 | Ремонт систем холодного водоснабжения.Ремонт систем горячего водоснабжения | 2017 год | 0 |
|  | ул. Полухина | 9 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 годы | 0 |
|  | ул. Полухина | 12 | Ремонт крыши | 2017 год | 0 |
|  | ул. Полухина | 14 а | Ремонт крыши | 2019 год | 0 |
|  | ул. Полухина | 14 в | Ремонт крыши | 2017 год | 0 |
|  | ул. Полухина | 16 | Ремонт крыши | 2017 год | 0 |
|  | ул. Полухина | 22 | Ремонт крыши | 2017 год | 0 |
|  | ул. Полярные Зори  | 2 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | ул. Полярные Зори | 7 | Ремонт систем холодного водоснабжения.Ремонт систем горячего водоснабжения.Ремонт системы канализации и водоотведения | 2017 год | 0 |
|  | ул. Полярный Круг | 4 | Ремонт крыши | 2017 год | 0 |
|  | ул. Полярный Круг | 6 | Ремонт крыши | 2017 год | 0 |
|  | ул. Полярный Круг | 8 | Ремонт крыши | 2017 год | 0 |
|  | ул. Полярный Круг | 9 | Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя) | 2017 год | 0 |
|  | ул. Полярный Круг | 10 | Ремонт крыши | 2017 год | 0 |
|  | ул. Прибрежная | 23 | Ремонт системы электроснабжения.Ремонт систем холодного водоснабжения.Ремонт систем горячего водоснабжения.Ремонт системы канализации и водоотведения.Ремонт системы отопления | 2017 год | 0 |
|  | ул. Прибрежная | 25 | Ремонт системы электроснабжения.Ремонт систем холодного водоснабжения.Ремонт систем горячего водоснабжения.Ремонт системы канализации и водоотведения.Ремонт системы отопления | 2017 год | 0 |
|  | ул. Пригородная | 43 | Ремонт системы горячего водоснабжения без замены водоподогревателя.Ремонт системы холодного водоснабжения.Ремонт системы водоотведения.Ремонт крыши | 2018 год | 0 |
|  | ул. Пригородная | 45 | Ремонт системы горячего водоснабжения без замены водоподогревателя.Ремонт системы холодного водоснабжения.Ремонт системы водоотведения.Ремонт системы отопления | 2018 год | 0 |
|  | ул. Привокзальная | 20 | Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя) | 2017 год | 0 |
|  | ул. Привокзальная | 24 | Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя) | 2017 год | 0 |
|  | ул. Профессора Сомова | 4 | Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя) | 2017 год | 0 |
|  | ул. Пушкинская | 12 | Ремонт крыши.Ремонт фасада | 2018 год | 0 |
|  | пер. Русанова | 3 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | ул. Самойловой | 3 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | ул. Сафонова | 21 | Ремонт систем холодного водоснабжения.Ремонт систем горячего водоснабжения.Ремонт системы канализации и водоотведения | 2017 год | 0 |
|  | ул. Сафонова | 24/26 | Ремонт фасада | 2017 - 2019 годы | 0 |
|  | ул. Сафонова | 32/19 | Ремонт фасада | 2017 год | 0 |
|  | ул. Сафонова | 43 | Ремонт крыши | 2017 год | 0 |
|  | ул. Свердлова | 2 корп. 3 | Ремонт систем холодного водоснабжения.Ремонт систем горячего водоснабжения.Ремонт системы канализации и водоотведения.Ремонт системы отопления | 2017 год | 0 |
|  | ул. Свердлова | 6 корп. 1 | Ремонт систем холодного водоснабжения.Ремонт систем горячего водоснабжения.Ремонт системы канализации и водоотведения | 2017 - 2018 годы | 0 |
|  | ул. Свердлова | 10 корп. 1 | Ремонт систем холодного водоснабжения.Ремонт систем горячего водоснабжения.Ремонт системы канализации и водоотведения | 2017 год | 0 |
|  | ул. Свердлова | 10 корп. 2 | Ремонт систем холодного водоснабжения.Ремонт систем горячего водоснабжения.Ремонт системы канализации и водоотведения | 2017 год | 0 |
|  | ул. Свердлова | 10 корп. 3 | Ремонт систем холодного водоснабжения.Ремонт систем горячего водоснабжения.Ремонт системы канализации и водоотведения | 2017 год | 0 |
|  | ул. Свердлова | 12 корп. 3 | Ремонт крыши. Ремонт системы горячего водоснабжения без замены водоподогревателя.Ремонт системы холодного водоснабжения.Ремонт системы водоотведения.Ремонт системы отопления | 2018 год | 0 |
|  | ул. Свердлова | 14 корп. 1 | Ремонт систем холодного водоснабжения.Ремонт систем горячего водоснабжения.Ремонт системы канализации и водоотведения | 2017 год | 0 |
|  | пр-д Связи | 16 | Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя) | 2017 год | 0 |
|  | ул. Ивана Сивко | 3 | Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя) | 2017 год | 0 |
|  | ул. Ивана Сивко | 9 корп. 2 | Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя) | 2017 год | 0 |
|  | ул. Семёна Дежнёва | 14 | Ремонт систем холодного водоснабжения.Ремонт систем горячего водоснабжения. Ремонт системы канализации и водоотведения.Ремонт системы отопления.Ремонт системы электроснабжения.Ремонт фасада.Ремонт фундамента | 2017 – 2018 годы | 0 |
|  | пер. Терский | 3 | Ремонт крыши | 2018 год | 0 |
|  | ул. Туристов | 11 а | Ремонт фасада | 2017 год | 0 |
|  | ул. Туристов | 45 | Ремонт систем холодного водоснабжения.Ремонт систем горячего водоснабжения.Ремонт системы канализации и водоотведения.Ремонт системы отопления | 2017 год | 0 |
|  | ул. Туристов | 47 | Ремонт систем холодного водоснабжения.Ремонт систем горячего водоснабжения.Ремонт системы канализации и водоотведения.Ремонт системы отопления | 2017 – 2019 годы | 0 |
|  | ул. Туристов | 49 | Ремонт систем холодного водоснабжения.Ремонт систем горячего водоснабжения.Ремонт системы канализации и водоотведения.Ремонт системы отопления | 2017 год | 0 |
|  | ул. Туристов | 51 | Ремонт систем холодного водоснабжения.Ремонт систем горячего водоснабжения.Ремонт системы канализации и водоотведения.Ремонт системы отопления | 2017 год | 0 |
|  | ул. Фадеев Ручей | 26 | Ремонт крыши. Ремонт фасада.Ремонт систем холодного водоснабжения.Ремонт систем горячего водоснабжения | 2017 - 2019 годы | 0 |
|  | ул. Фестивальная | 9 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | ул. Фрунзе | 17 | Ремонт крыши | 2017 год | 0 |
|  | пр. Ивана Халатина | 16 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования  | 2018 год | 0 |
|  | ул. Халтурина | 16 | Ремонт систем холодного водоснабжения.Ремонт систем горячего водоснабжения. Ремонт системы канализации и водоотведения.Ремонт системы отопления.Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 годы | 0 |
|  | ул. Челюскинцев | 30 а | Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя) | 2017 - 2019 годы | 0 |
|  | ул. Челюскинцев | 31 | Ремонт фундамента | 2017 - 2019 годы | 0 |
|  | ул. Шевченко | 4 | Установка водоподогревателя системы горячего водоснабжения (в составе общего имущества), включая регулятор температуры и другое необходимое оборудование, согласно техническим условиям теплоснабжающей организации.Ремонт систем горячего водоснабжения | 2019 год | 0 |
|  | ул. Шевченко | 7 а | Ремонт крыши. | 2017 год | 0 |
|  | ул. Шмидта  | 1 корп. 1 | Ремонт систем горячего водоснабжения  | 2017 год | 0 |
|  | ул. Шмидта | 17 | Ремонт крыши | 2018 год | 0 |
|  | ул. Шмидта | 33 а  | Ремонт крыши | 2017 – 2019 годы | 0 |
|  | ул. Генерала Щербакова | 2 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | ул. Генерала Щербакова  | 12 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | ул. Генерала Щербакова | 14 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | ул. Юрия Гагарина | 1 а | Ремонт крыши | 2017 год | 0 |
|  | ул. Юрия Гагарина | 3 | Ремонт систем холодного водоснабжения.Ремонт систем горячего водоснабжения.Ремонт системы канализации и водоотведения | 2017 год | 0 |
|  | ул. Юрия Гагарина | 5 | Ремонт систем холодного водоснабжения.Ремонт систем горячего водоснабжения.Ремонт системы канализации и водоотведения | 2017 год | 0 |
|  | ул. Юрия Гагарина | 9 корп. 2 | Ремонт крыши.Ремонт фасада | 2017 - 2019 годы | 0 |
|  | ул. Юрия Гагарина | 9 корп. 3 | Ремонт крыши | 2017 год | 0 |
|  | ул. Юрия Смирнова | 20 | Ремонт крыши | 2017 год | 0 |
|  | ул. Юрия Смирнова | 22 | Ремонт крыши | 2017 год | 0 |
|  | Верхне-Ростинское шоссе | 13 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2017 год | 0 |
|  | жилой район Росляковоул. Молодежная | 16 | Ремонт фасада.Ремонт систем холодного водоснабжения.Ремонт систем горячего водоснабжения.Ремонт системы канализации и водоотведения.Ремонт системы отопления | 2017 – 2018 годы | 0 |
|  | жилой район Росляковоул. Молодежная | 17 | Ремонт крыши  | 2018 год | 0 |
|  | пер. Якорный | 6 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2017 год | 0 |
|  | пер. Якорный  | 14 (подъезд 5) | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2019 год | 0 |

|  |
| --- |
|  |